TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Identificação do Projeto

Projeto / Agente Inteligente para Estimativa do Retorno Educacional sobre Salário e Empregabilidade no Brasil
Unidade Demandante / Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Colatina (Curso Superior de Sistemas de Informação)
Gestor do Projeto / Lucas Garcia de Souza – Acadêmico do Curso de Sistemas de Informação
Patrocinador

Histórico de Registro

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	09/08/2025	Lucas Garcia de Souza	Elaboração do documento
1.1	15/08/2025	Lucas Garcia e Luis Augusto	Reelaboração dos conceitos do documento

# Justificativa
Este projeto busca mostrar, de forma simples e baseada em dados reais, como o nível de escolaridade e o perfil socioeconômico influenciam a renda ou a chance de ter um emprego formal no Brasil. Usando inteligência artificial e bases públicas como a PNAD Contínua, será criado um modelo que faça previsões personalizadas para diferentes perfis. A ideia é oferecer uma ferramenta útil para pessoas e instituições tomarem decisões melhores sobre estudo e carreira, ao mesmo tempo em que se aplica na prática o conhecimento adquirido no curso.
# Objetivo do Projeto
Desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso que reúna e trate bases de dados públicas sobre o mercado de trabalho brasileiro, a fim de analisá-las, explorá-las e utilizá-las como insumo para a construção e avaliação de um modelo de inteligência artificial capaz de prever a renda mensal esperada com base em variáveis de escolaridade e perfil socioeconômico. O projeto contemplará a elaboração de relatório técnico, documentação do processo e desenvolvimento de um protótipo funcional para demonstração prática dos resultados.
# Alinhamento Estratégico
Não aplicável para esse projeto.
# Responsabilidades e Partes Interessadas
- Estudante – responsável pelo desenvolvimento completo do projeto, incluindo pesquisa, análise de dados, implementação do modelo de IA, criação do produto final (ferramenta de previsão) e elaboração do relatório.
- Orientador – responsável por acompanhar o andamento, orientar decisões técnicas e metodológicas, validar resultados e garantir que o trabalho esteja de acordo com as exigências acadêmicas.

# Escopo
O projeto entregará:

- Previsor de IA treinado para estimar a empregabilidade com base no perfil do usuário.
- Relatório técnico (Artigo) com metodologia, análise e resultados.
- Documentação de código e instruções para execução em ambiente local ou nuvem.
- Apresentação em slides.
# Não-Escopo
O projeto não compreende:

- Implantação do sistema em produção para uso contínuo por terceiros.
- Integração direta com sistemas externos ou bancos de dados corporativos.
- Manutenção contínua da aplicação após a entrega do TCC.

# Premissas
- As bases de dados públicas utilizadas (PNAD Contínua, RAIS, Censo Demográfico, CAGED) continuarão sendo coletadas e disponibilizadas por obrigação legal e política pública, conforme legislação vigente.
- Os microdados permanecerão de acesso livre e gratuito durante todo o período de execução do projeto.
- A infraestrutura mínima necessária (computador pessoal e acesso à internet) estará disponível durante o desenvolvimento.
# Restrições
- O projeto é limitado ao uso de dados públicos disponíveis, sem aquisição de bases privadas ou pagas.
- O prazo de entrega está condicionado ao calendário acadêmico do TCC.
- Equipe restrita aos membros do projeto, não podendo haver mais contratações ou custos com recursos humanos.
# Projetos Inter-relacionados
Não há projetos externos interdependentes. O projeto pode, futuramente, ser integrado a iniciativas de pesquisa acadêmica sobre mercado de trabalho e educação.
# Riscos Iniciais
- Mudança na legislação que reduza a periodicidade ou disponibilidade das bases de dados públicas.
- Alterações na metodologia de coleta ou formatação dos microdados, exigindo ajustes no tratamento.
- Problemas técnicos no processamento devido ao grande volume de dados.
- Limitações de desempenho do agente de IA frente a dados incompletos ou inconsistentes, problemas de integração e qualquer outro imprevisto que envolva o modelo de IA.
# Tempo Estimado
Estimativa de 1 ano e meio para conclusão, contemplando todas as etapas: levantamento bibliográfico, coleta e tratamento de dados, desenvolvimento do agente de IA, testes, documentação e apresentação final, alinhado ao cronograma acadêmico do TCC.

# Custo Estimado
Recursos utilizados: computador pessoal, acesso à internet, softwares e bibliotecas open source (Python, React.js, PostgreSQL, bibliotecas de machine learning e visualização), bases de dados públicas (PNAD, RAIS, Censo Demográfico, CAGED).

Custos diretos:

- Hospedagem temporária em nuvem para demonstração: R$ 200,00 (estimado).
- Custos indiretos (valoração do trabalho):
- Estimativa de 1.500 horas de trabalho ao longo de 18 meses.
- Considerando valor/hora de um desenvolvedor júnior: R$ 25,00/hora.
- Total estimado de horas: R$ 37.500,00.
- Custo total estimado do projeto: R$ 37.700,00 (custos diretos + indiretos).

# Gerente do Projeto

Nome		Cargo

Telefone	Endereço Eletrônico	Lotação

# Aprovação do Termo de Abertura

Unidade Demandante	Data	Assinatura

Unidades Envolvidas	Data	Assinatura

Secretário-Geral/Diretor-Geral	Data	Assinatura

Recebimento

EPE	Data	Assinatura