TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Identificação do Projeto

Projeto / Agente Inteligente para Estimativa do Retorno Educacional sobre Salário e Empregabilidade no Brasil
Unidade Demandante / Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Colatina (Curso Superior de Sistemas de Informação)
Gestor do Projeto / Lucas Garcia de Souza & Luis Augusto de Souza – Acadêmico do Curso de Sistemas de Informação
Patrocinador

Histórico de Registro

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	09/08/2025	Lucas Garcia de Souza	Elaboração do documento

# Justificativa
O acesso a informações claras e personalizadas sobre o impacto da escolaridade na renda e empregabilidade é limitado no Brasil, mesmo diante de ampla disponibilidade de bases de dados públicas de qualidade, como PNAD Contínua, RAIS, Censo Demográfico e CAGED.
Apesar de estudos acadêmicos demonstrarem que a escolaridade impacta significativamente os rendimentos, pesquisas recentes indicam que esse retorno varia de acordo com região, setor econômico, gênero, raça e faixa etária, e vem apresentando tendência de queda nas últimas décadas.

A falta de ferramentas interativas e acessíveis para análise personalizada desse impacto prejudica a tomada de decisão de estudantes, trabalhadores e formuladores de políticas públicas.

Por que o projeto é necessário?
Porque oferece uma solução prática, automatizada e personalizada para estimar retornos educacionais, democratizando o acesso a informações que hoje estão dispersas em estudos técnicos e microdados complexos.

Quais os motivos que geraram a sua necessidade?

Alta complexidade na manipulação de grandes bases de dados públicas;

Demanda por previsões personalizadas de rendimento e empregabilidade;

Necessidade de apoio à decisão para investimentos em educação e políticas de qualificação.

Quais os benefícios?

Disponibilização de um agente de IA capaz de estimar salário e empregabilidade com base no perfil do usuário;

Ferramenta acessível e interativa para consulta pública;

Suporte à formulação de políticas e decisões individuais sobre educação e carreira.
# Objetivo do Projeto
Objetivo geral:
Desenvolver um agente de inteligência artificial capaz de estimar o impacto da escolaridade nos rendimentos e na empregabilidade de indivíduos no Brasil, utilizando integração de bases de dados públicas e fornecendo resultados de forma interativa.

Objetivos específicos (SMART):

Específico: Criar um sistema capaz de receber informações do usuário (perfil socioeconômico) e retornar previsões de salário e empregabilidade baseadas em diferentes níveis de escolaridade.

Mensurável: Avaliar a precisão dos modelos por meio de métricas como MAE (Mean Absolute Error) para salários e acurácia para empregabilidade.

Acordado: Validar as funcionalidades junto ao orientador e demais stakeholders acadêmicos.

Realista: Utilizar dados públicos e gratuitos (PNAD, RAIS, Censo, CAGED) para garantir viabilidade sem dependência de recursos externos pagos.

Limitado no tempo: Concluir desenvolvimento, testes e entrega da solução até [mês/ano de entrega do TCC].
# Alinhamento Estratégico
O projeto contribui para:

Promover o uso de dados abertos e inteligência artificial para democratizar o acesso a informações sobre educação e mercado de trabalho.

Apoiar a tomada de decisão de indivíduos e formuladores de políticas por meio de evidências baseadas em dados.

Estimular práticas de ciência de dados e desenvolvimento de soluções tecnológicas de impacto social.
# Responsabilidades e Partes Interessadas
Público-alvo:

Estudantes, trabalhadores e interessados em compreender o impacto da escolaridade sobre salários e empregabilidade no Brasil.

Responsabilidades do desenvolvedor (autor do projeto):

Coleta, tratamento e integração das bases de dados públicas;

Desenvolvimento do agente de IA e do dashboard interativo;

Testes e validação dos resultados;

Documentação técnica e acadêmica do projeto.

Como o projeto é acadêmico e independente, não há envolvimento direto de unidades administrativas ou organizações externas para sua execução.
# Escopo
O projeto entregará:

- Agente de IA treinado para estimar salários e empregabilidade com base no perfil do usuário.
- Dashboard interativo para visualização de cenários e resultados.
- Relatório técnico com metodologia, análise e resultados.
- Documentação de código e instruções para execução em ambiente local ou nuvem.
- Aprensentaçao em slides.
# Não-Escopo
O projeto não compreende:

- Implantação do sistema em produção para uso contínuo por terceiros.
- Integração direta com sistemas externos ou bancos de dados corporativos.
- Manutenção contínua da aplicação após a entrega do TCC.

O sistema será implantado apenas em ambiente de testes/deploy local e, posteriormente, hospedado em nuvem para fins de demonstração acadêmica.
# Premissas
As bases de dados públicas utilizadas (PNAD Contínua, RAIS, Censo Demográfico, CAGED) continuarão sendo coletadas e disponibilizadas por obrigação legal e política pública, conforme legislação vigente.

- Os microdados permanecerão de acesso livre e gratuito durante todo o período de execução do projeto.
- A infraestrutura mínima necessária (computador pessoal e acesso à internet) estará disponível durante o desenvolvimento.
# Restrições
O projeto é limitado ao uso de dados públicos disponíveis, sem aquisição de bases privadas ou pagas.

Haverá orçamento para contratação de serviços da nuvem AWS, para o processamento usando clusters e criaçao do modelo.

O prazo de entrega está condicionado ao calendário acadêmico do TCC.
# Projetos Inter-relacionados
Não há projetos externos interdependentes.

O projeto pode, futuramente, ser integrado a iniciativas de pesquisa acadêmica sobre mercado de trabalho e educação.
# Riscos Iniciais
Mudança na legislação que reduza a periodicidade ou disponibilidade das bases de dados públicas.

Alterações na metodologia de coleta ou formatação dos microdados, exigindo ajustes no tratamento.

Problemas técnicos no processamento devido ao grande volume de dados.

Limitações de desempenho do agente de IA frente a dados incompletos ou inconsistentes.
# Tempo Estimado
Estimativa de 1 ano e meio para conclusão, contemplando todas as etapas: levantamento bibliográfico, coleta e tratamento de dados, desenvolvimento do agente de IA e dashboard, testes, documentação e apresentação final, alinhado ao cronograma acadêmico do TCC.

# Custo Estimado
O projeto será executado utilizando predominantemente recursos gratuitos e de acesso público, mas o custo total é estimado considerando também a valorização das horas de trabalho do desenvolvedor.

Recursos utilizados: computador pessoal, acesso à internet, softwares e bibliotecas open source (Python, React.js, PostgreSQL, bibliotecas de machine learning e visualização), bases de dados públicas (PNAD, RAIS, Censo Demográfico, CAGED).

Custos diretos:

Hospedagem temporária em nuvem para demonstração: R$ 200,00 (estimado).

Custos indiretos (valoração do trabalho):

Estimativa de 1.500 horas de trabalho ao longo de 18 meses.

Considerando valor/hora de um desenvolvedor júnior: R$ 25,00/hora.

Total estimado de horas: R$ 37.500,00.

Custo total estimado do projeto: R$ 37.700,00 (custos diretos + indiretos).

# Gerente do Projeto

Nome		Cargo

Telefone	Endereço Eletrônico	Lotação

# Aprovação do Termo de Abertura

Unidade Demandante	Data	Assinatura

Unidades Envolvidas	Data	Assinatura

Secretário-Geral/Diretor-Geral	Data	Assinatura

Recebimento

EPE	Data	Assinatura